Приложение к Паспорту доступности объекта и услуг № 2.14/2018 Дата формирования « 09 » 01 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием

Администрации города Юрги

(Тищенкова А.В.)

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ЦРР ДС №16 «Вдохновение»

( Новопашина С.В.)

« » 20 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности**

**для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

**МБДОУ «ЦРР ДС № 16 «Вдохновение»**



*Наименование объекта*

**г.Юрга, ул. Исайченко, 9**

*Адрес*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование мероприятий**  **(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона**  **№419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)** | **Категории МГН**  **(буквенное обозначение)** | **Срок исполнения (и этап работы\*)** | **Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования.) бюджетные средства** | **Примечание (дата контроля и результат)** |
| **I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам** | | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | Все категории | (3 этап)  2025г.-2030г. | Техническое задание | 2025г.-2030г. |
| 2 | Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | Все категории | (3 этап)  2025г.-2030г. | Проект реконструкции вар Б Программа развития учреждения, ПФХД | 2025г.-2030г. |
| 3\*\* | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») | Все категории | (2 этап)  2020г.-2025г. | Программа развития учреждения, ПФХД | 2020г.-2025г. |
| 3.1 | **По территории объекта** |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: | не требуется | 2020г.-2025г. | - | 2020г.-2025г. |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: | не требуется | - | - | Пандус съемный для входа имеется |
| 3.2 | **По входу в здание** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: Расширение входного проема | К, О, О-н, О-в, С-п, С-ч | 2020г.-2025г. |  | 2025г. |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: | не требуется | 2020г.-2025г. | - |  |
| 3.3 | **По путям движения в здании** |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы:  -Демонтаж порогов, расширение дверных проемов  -Приобретение поручней | К, О, О-н, О-в | 2020г.-2025г. | ПФХД | 2025г. |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации:  - графически-текстовые знаки (таблички);  - дидактический материал со звуковым сопровождением;  - сенсорный обучающий (развивающий) материал | Все категории | 2020г.-2025г. | ПФХД | 2025г. |
| 3.4 | **По зоне оказания услуг** |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: | К | 2020г.-2025г. |  | Расширение входного проема 2020г.-2025г. |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: | К | 2020г.-2025г. | - |  |
| 3.5 | **По санитарно-гигиеническим помещениям** | Все категории |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: | Все категории | 2020г.-2025г. |  | 2020г.-2025г. |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: приобретение специального сантехнического оборудования2020г | Все категории | 2020г.-2025г. | ПФХД | 2025г. |
| 3.6 | **По системе информации -**  обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов | Все категории | 2020г.-2025г. | ПФХД |  |
| 3.6.1 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории | 2020г.-2025г. | ПФХД | Приобретение табличек для слабовидящих, изготовление стендов 2020г.-2025г. |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической | С, С-п, С-ч | 2020г.-2025г. | ПФХД |  |
|  | информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями |  |  |  |  |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания | С, С-п, С-ч (перед входом) | 2018 | Порядок оказания услуг инвалидам и другим МГН (утв. руководителем) | 2018г. |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории | 2020г.-2025г. | ПФХД | 2025г. |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно- диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | Все категории | 2020г.-2025г. | План работы ДОУ на учебный год | 2025г. |
| **3.7** | **По путям движения к объекту** |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории | (1 этап) 2018г.-2020г. | Порядок оказания услуг инвалидам и другим МГН (утв. руководителем) | 2018г.-2020г. |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории | (1 этап) 2018г.-2020г. | Направление ходатайство в УЖКХ г.Юрги о замене асфальтного покрытия | 2018г.-2020г. |
| **II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ** | | | | | |
| **1\*\*** | **Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | К, С, О | 2018 | «Порядок оказания помощи инвалидам» (утв. руководителем), должностные инструкции работников |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | (1 этап) 2018г.-2020г. | «Порядок оказания помощи инвалидам» (утв. руководителем), должностные инструкции работников | Разработка положение о порядке оказания помощи инвалидам 2018г.-2020г. |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) | Все категории | (1 этап) 2018г.-2020г. | «Порядок оказания помощи инвалидам» (утв. руководителем), должностные инструкции работников | Дополнение должностных инструкций об оказании помощи исполнено 2016г. |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | (1 этап) 2018г.-2020г. | План работу ДОУ на учебный год | 2018г.-2020г. |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и  предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | (1 этап) 2018г.-2020г. | План работу ДОУ на учебный год | Своевременная смена информации на сайте ДОУ 2018г.-2020г. |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | (1 этап) 2018г.-2020г. | План работу ДОУ на учебный год | 2018г.-2020г. |
| **2** | **Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства** (на дому) ВНД | Все категории | (1 этап) 2018г.-2020г. | «Порядок оказания помощи инвалидам» (утв. руководителем) | Предоставление специалиста на дому для ребенка -инвалида 2020г. |
| **3** | **Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате** | Все категории | (1 этап) 2018г.-2020г. | «Порядок оказания помощи инвалидам» (утв. руководителем) | Приобретение оборудования для дистанционного общения 2020г. |
| **4** | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | Все категории | (1 этап) 2018г.-2020г. | Положение о сайте, приказы по учреждению | Корректировка информации на сайте учреждения по мере выполнения работ 2020г. |

*\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)*

*\*\* - мероприятия, указанные* ***в п. 3 раздела I*** *(при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов)* ***и в п. 1 раздела II,*** *подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов*

**СОГЛАСОВАНО**

**Представитель общественного объединения инвалидов**

*ЮГО ООО «Всероссийское общество инвалидов»*

*Название организации*

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*:



**(Председатель,** *Денисенко А.А.* **)**

*Фамилия, Имя, Отчество*

*Общество глухих\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Название организации*

**(Председатель,** *ЗаворотнаяН.П.* **)**

*Фамилия, Имя, Отчество*

*Координаты для связи*

**Дата согласования «** **»** **20** **г.** *\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласия*